工地大脑系统三局通分阶段接入落地说明文档

一、概述

为规范工地大脑系统与三局通统一办公平台的生态对接，兼顾系统MVP快速试点落地、业务稳定性、集团数字化合规要求，明确三局通接入不一次性全量开发、不全部后置收尾，采用轻量化前置打底 + 业务稳定后深度集成的分阶段落地模式。

本文件明确接入时机、接入范围、各阶段开发内容、落地利弊、实施约束，作为项目开发、联调、上线评审的正式执行依据。

二、整体接入原则

1. 合规前置：满足三局自研系统统一入网、统一账号、统一入口的基础规范，保障试点可正式上线。

2. 轻重拆分：基础登录、工作台入口等轻量化能力前置；消息推送、组织同步、安全联动等高耦合能力后置。

3. 业务优先：优先保证工地核心业务（消息采集、事件解析、智能日报、隐患闭环）稳定可用，再叠加生态深度集成能力。

4. 迭代稳妥：避免一次性全量对接带来的接口冲突、权限混乱、系统不稳定风险。

三、三局通分阶段接入方案（正式落地版）

3.1 第一阶段：MVP前置基础接入（阶段0-4）

接入时机：系统初始化阶段同步启动，MVP一期上线前完成联调验收。

包含对接能力（最小必要底座）

1. 三局通 OAuth2.0 单点登录（SSO）

实现三局通账号一键免密登录工地大脑，无需独立注册、单独维护账号密码，统一身份体系，满足集团入网基本要求。

2. 三局通工作台应用挂载

由集团IT在三局通后台创建「工地大脑」自建应用，配置访问地址、可见部门及项目范围，员工可通过三局通APP、网页端直接进入系统，形成统一办公入口。

阶段价值

1. 解决试点阶段多套账号、入口零散、推广阻力大的问题；

2. 满足三局数字化自研系统必须接入统一办公平台的上线合规要求；

3. 接入内容轻量化、联调简单、不影响核心业务开发进度。

约束说明

本阶段不做组织架构实时同步、消息待办推送、移动端深度内嵌、安全水印联动等复杂能力，避免耦合过高导致MVP不稳定。

3.2 第二阶段：二期业务闭环（阶段5-7）

接入策略：只复用一期已完成的单点登录和工作台能力，不新增任何三局通接口开发。

核心工作聚焦

全力落地影像归档、进度管控、安全质量预警整改闭环、操作审计等工程核心业务，保证现场业务流程跑通、数据闭环、问题可追溯，优先保障项目可用、可验收。

3.3 第三阶段：三期深度全量集成（阶段8-9）

接入时机：核心业务全部开发完成、试点运行稳定后，统一做深度生态打通。

包含对接能力

1. 组织架构、岗位权限自动同步：三局通人员变动、调岗、离职自动同步至工地大脑，减少人工维护成本；

2. 待办消息互通：日报通知、隐患预警、整改任务、超期提醒推送至三局通消息中心，点击卡片直达业务处理页面；

3. 移动端深度适配：三局通内嵌工地大脑轻量化页面，支持手机端整改、查看、反馈全流程；

4. 内网安全体系联动：复用三局通文件水印、外发管控、传输加密、操作审计合规能力；

5. 系统运维告警、批量数据导出联动集团办公规范。

阶段价值

系统整体成熟稳定后再做深度对接，可有效规避接口冲突、业务报错、权限紊乱风险，保障规模化全公司推广使用。

四、标准化落地结论

三局通接入采用分期迭代、先基础后深度的落地策略：

1.前期MVP阶段（阶段0-4）：完成单点登录、工作台挂载轻量化基础对接，保障系统统一入口、统一身份，满足试点上线合规底线；

2. 中期业务闭环阶段（阶段5-7）：专注工程业务能力建设，不新增三局通对接，保证现场业务闭环稳定；

3. 后期完善阶段（阶段8-9）：完成组织同步、消息推送、移动端内嵌、安全合规联动等全量深度集成，实现与三局通生态完全打通，支撑全公司规模化推广。

五、落地执行要求

1. 项目启动初期，提前对接三局通IT团队申请测试应用、域名、接口权限，提前打通联调环境；

2. MVP上线验收必含「三局通统一登录、工作台正常访问」两项指标；

3. 所有深度接口对接，必须在核心业务功能测试稳定后启动开发；

4. 全程遵循：业务为主、生态为辅，合规前置、深度后置的迭代原则。